1-ELENCAR DISCIPLINAS

2-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA BASE DE DADOS (PPU OU EAP)

3-RECUPERAÇÃO DE CADASTROS

- ISOMÉTRICOS 	 + TITULO + REDE + No. PROJETO

(ENVIO DE PLANILHAS EXCEL EDITÁVEIS)								+ (Arquivo EM PDF)

- PROCEDIMENTOS + Disciplina

+ (Arquivo EM PDF)

- INSTRUMENTOS + Data Inicial e Próxima de Calibração 	+ No. Certificado

+ (Arquivo EM PDF)

- No. De Patrimônio + Valor Hora do Equipamento

- Nome Completo + Função + No. Matricula

(ENVIO DE PLANILHAS EXCEL EDITÁVEIS)

4-CADASTRAMENTO

- USUÁRIOS E PERFIS

5-MONTAGEM

- CAMPOS

- LOCAIS (Equipes de Elétrica, Civil, Montagem etc)

- LIDER DE EQUIPE - ENCARREGADOS

6-EFETIVO GLOBAL (EQP MDO E VEI) (DIR IND PRO TER) VALOR HH

- Função + Valor de HH

(ENVIO DE PLANILHAS EXCEL EDITÁVEIS)

| .......................................................................... | ................ | ............ | ............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Envio das Informações do Contrato para a TAMEJA + Logotipo da Empresa |  |  |  | CNPJ, Razão, No. Contrato, No. SAP, Início, Final etc | Gestor |
| Envio da PPU ou EAP em planilha Excel 97 Montagem em Conjunto da EAP na Base de Dados |  |  |  | Layout do Arquivo No. Contrato 20 posições Item da EAP 25 posições 01.01.01.01. Código SAP 11 posições Descrição 254 posições UND 3 posições QTD 0,00 Preço Unitário 0,00 Valor Parcial QTD x Preço Unitário Atividade Disciplina 1 posição % EAP 0,00 Pré 0,00 será calculado pelo Sistema Exe 0,00 será calculado pelo Sistema Dif 0,00 será calculado pelo Sistema Grau 1 até 9 Início data opcional Final data opcional Orçado 0,00 opcional AS 1 posição <A>nalítico ou <S>intético QTD ou PER 3 posições informar | Gestor E TAMEJA |
| Instalação da Base de Dados |  |  |  | Mini Servidor disponível | TAMEJA |
| Cadastramento do Gestor |  |  |  | Cadastramento Usuário + Senha + Perfil | TAMEJA |
| Complemento da Atividades do Contrato |  |  |  | Associar Atividade + item da EAP | Gestor |
| Critérios de Medição dos itens da EAP |  |  |  | Copiar e Colar os necessários | Gestor |
| Conferência da EAP |  |  |  | Impressão e checagem visual | Gestor |
| Instruções de SPLIT ( desmembramento da EAP) |  |  |  | Programação e Novos Níveis | Gestor |
| Importação de Recursos MDO EQP VEI Direto, Indireto e Terceiros Valor HH estimado Total do Efetivo |  |  |  | Layout do Arquivo Recurso 30 posições Nome Tipo 3 posições MDO, EQP ou VEI Valor do HH 0,00 Operação DIR, IND ou TER Total Efetivo 0,00 | TAMEJA |
| Complementação de HH e efetivo total |  |  |  | Digitação se não houver na tabela acima | Gestor |
| Importação de ISOMETRICO + TITULO + REDE + NO. PROJETO PROCEDIMENTO + TITULO + DISCIPLINA INSTRUMENTO + TITULO + Calibração + Certificado Gerar os Desenhos em PDF para anexar Cadastramento de AREAS Cadastramento do Resp. Programação Anexar documentos: Atestados, Certificados, Inspeções etc |  |  |  | Somente Desenhos aprovados FINAL Layout do Arquivo No. Do Desenho 50 posições Titulo da Tarefa 80 posições ANEXAR respectivamente Conforme linha de Produção Teste do PAINEL ANEXAR respectivamente | TAMEJA Gestor |
| Cadastramento das demais TABELAS Centro de Custo ( Petro ) Deposito ( No. Do armazém Petro ) Campo Local Cidade Equipe Produção Juntas e Estacas Paralização |  |  |  | Montagem Criteriosa Ex: Refinaria Norte, Sul, Leste e Oeste Ex: Tanque 1,2,3 etc Ex : Nome dos Encarrecados e Fiscais + codSAP Ex : Tipos utilizados | Gestor |
| Geração de uma Previsão (Evento) (Se aplicável ao tipo de Contrato) |  |  |  | Opcional Comparativo para apurar e corrigir divergências Autorizar, Transformar e Comparar com o Medido | TAMEJA Gestor |
| Alimentação de uma medição passada RDF, Recursos, RDO e Medição |  |  |  | Comparativo para apurar e corrigir divergências RELATÓRIOS | Gestor |
| Cadastramento de Pedido JATEAMENTO, PIPESHOP e outros. |  |  |  | Pedidos sem Medição | Gestor |
| Desenhos ( Isométricos ) + ANEXOS em PDF Itens do Desenho Gerar SFM Entrada normal e / ou com rateio Saída por aplicação Transferências Internas Relatórios de Pendências e Rastreabilidade BAM |  |  |  | Processo Completo | Gestor |
| Cadastramento de usuários do PAINEL |  |  |  | Recursos (Opcional) TELA 42 polegadas + CPU + teclado + MOUSE Treinamento do Painel | Gestor |
| Verificar relatórios que necessitam ser alterados e/ou criados Para a visão do Cliente |  |  |  |  | Gestor E TAMEJA |
| Verificar integrações (com sistemas externos) extremamente necessárias ao Processo Ex 1: Orçamento (ERP ou Primavera) Ex 2: Geração XML ( arquivo grau 3 ) para o GITEC |  |  |  |  | Gestor E TAMEJA |
| Verificar relatórios que necessitam ser alterados e/ou criados Para a visão do Cliente |  |  |  |  | Gestor E TAMEJA |